Извещение № 61-10-А от 21.10.2010 г.

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

с целью заключения муниципального  контракта на  выполнение работ  по  текущему содержанию дорог   города Торопца на ноябрь-декабрь 2010 г.

| Способ размещения заказа | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Номер аукциона | 61-10-А |
| Состояние закупки | Проведенная процедура размещения заказа |
| Статус записи | Опубликование |
| Торги для субъектов малого предпринимательства | Не предусмотрены |

Муниципальный заказчик

| Наименование | Администрация города Торопца |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 172840, Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, д. 10 |
| Место фактического нахождения | 172840, Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, д. 10 |

Контактная информация

| Телефон | (848268) 2-36-66 |
| --- | --- |
| Факс | (848268) 2-36-66 |
| Адрес электронной почты | e-mail: gorod172840@rambler.ru |
| Контактное лицо | Соловьева Любовь Николаевна |

Уполномоченный орган

| Наименование | Администрация города Торопца |
| --- | --- |
| Место нахождения | 172840, Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, д. 10 |

Контактная информация

| Телефон | (848268) 2-19-74 |
| --- | --- |
| Факс | (848268) 2-19-74 |
| Адрес электронной почты | e-mail: gorod172840@rambler.ru |
| Контактное лицо | Быкова Ольга Рудольфовна |

Источник финансирования

| Бюджет города Торопца |  |
| --- | --- |

Предмет муниципального контракта

| Начальная/максимальная цена контракта (руб.) | 925 854 (Девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля. |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Текущее содержание дорог города Торопца на ноябрь-декабрь 2010 г. |
| Код товара по номенклатуре | 90.02.20.130 |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг

Дороги г.Торопца общей протяженностью 117км, из них асфальтированных 25,4 км, грунтовые 91,6 км

Наименование, характеристики и объем работ по текущему содержанию дорог  города Торопца на ноябрь-декабрь 2010 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка дорожных знаков | часы | 15 | Ноябрь 2010г. |
| 2. | Посыпка улиц ПСС | м/часы | 70 | Ноябрь 2010г. |
| 3. | Посыпка улиц ПСС | м/часы | 90 | Декабрь 2010г. |
| 4. | Очистка от снега улиц, дорог, срезание колейности | часы | 282 | Ноябрь 2010г. |
| 5. | Очистка от снега улиц, дорог, срезание колейности | часы | 318 | Декабрь 2010г |
| 6. | Непредвиденные работы | часы | 108 | Ноябрь 2010г. |
| 7. | Непредвиденные работы | часы | 10 | Декабрь 2010г |

Требования к качеству выполнения работ

Работы по содержанию и текущему ремонту дорог в асфальтобетонном покрытии (25,4 км) и песчано-гравийном (грунтовом) покрытии (91,6 км) должны быть выполнены в соответствии:

1. - ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. №ОС – 28/1270-ис

2.   Правилами благоустройства города.

3.    С утвержденным техническим заданием.

Оплата контракта

| Форма оплаты | Безналичный расчет |
| --- | --- |
| Сроки и порядок оплаты | Заказчик производит оплату выполненных работ на основании двусторонне подписанных актов выполненных работ. Оплата фактически выполненных работ производится в течение 30 дней после оформления актов приемки работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Предусматриваются авансовые платежи в размере 30 %. |

Шаг аукциона

| Величина понижения начальной цены контракта | 5% от начальной максимальной цены; заказчик вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной цены, но не ниже 0,5% начальной цены лота |
| --- | --- |

Документация об аукционе

| Срок, место и порядок предоставление аукционной документации | Аукционная документация предоставляется Организатором аукциона с даты опубликования извещения по письменному заявлению претендента до 11 часов 00 минут (Московское время) 11 ноября 2010 г. (кроме праздничных и выходных дней) по адресу: Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, д. 10, Администрация города Торопца. Аукционная документация будет предоставлена в течение 2-х дней с момента получения запроса. |
| --- | --- |
| Порядок и срок предоставления разъяснений документации об аукционе | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений аукционной документации в срок не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснения положений Документации будут направлены Участнику размещения заказа, от которого поступил запрос, в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса (в письменной форме). |
| Адрес официального сайта, на котором размещена документация об аукционе | www.toropets.net , www.gostorgi.tver.ru Уполномоченный орган рекомендует всем, кто воспользовался информацией с сайтов, зарегистрироваться по адресу уполномоченного органа лично или посредством телефонограммы. Уполномоченный орган не несет ответственность за самостоятельные действия участника размещения заказа по оформлению заявки на участие в открытом аукционе. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации | Не установлен |

Порядок подачи заявок

| Место подачи заявок | 172840, Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, д. 10 |
| --- | --- |
| Порядок подачи заявок | Заявки подаются в письменной форме, установленной документацией об аукционе, а также в форме электронного документа. При подачи заявки в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. |
| Дата начала подачи заявок | С 9 часов 00 минут (Московское время) 22 октября 2010 г. |
| Дата и время окончания подачи заявок | До 15 часов 00 минут (Московское время) 11 ноября 2010 г. |

Начало рассмотрения заявок

| Место | Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, д.10 |
| --- | --- |
| Дата | 11 ноября 2010 г. в 15 часов 00 минут (Московское время) |

Проведение аукциона

| Место | Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, д.10 |
| --- | --- |
| Дата и время | 15 ноября 2010 г. в 11 часов 00 минут (Московское время) |

Порядок проведения аукциона

В соответствии с документацией об аукционе

Преимущества, %

| Учреждениям уголовно-исполнительной системы | Не установлены |
| --- | --- |
| Организациям инвалидов | Не установлены |

Обеспечение заявки на участие в аукционе

| Размер обеспечения | Не установлен |
| --- | --- |

Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения | Не установлен |
| --- | --- |

Дополнительная информация

| Дополнительная информация | Публикация в Торопецкой районной газете «Мой край» |
| --- | --- |
| Источник информации | Газета «Мой край» от 21 октября 2010 г. |

Информация о размещении заказа в официальном издании и на официальном сайте

| Вид извещения | Извещение о проведении аукциона |
| --- | --- |
| Издание | Официальный сайт Тверской области для размещения информации о размещении заказов, официальный сайт администрации города Торопца, Официальное печатное издание газета «Мой край» |
| Номер извещения | 61-10-А |

Глава администрации

Города Торопца                                                                                          В.В.Яковлев