Сообщение

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов

Организатором комиссионного отбора для выполнения работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов является ООО «Управляющая организация ИнвестТрейд», г. Торопец,   ул. Карла Маркса, д. 44;  тел.:  (848 268)  2 – 16 – 01;

Заказчик по лоту № 1: ООО «Управляющая организация ИнвестТрейд»

Заказчик по лоту № 2: ООО «Управляющая организация ИнвестТрейд»

Подача заявок на участие в комиссионном отборе осуществляется по адресу организатора отбора: г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 44;

Источником финансирования являются денежные средства бюджета города Торопца (80%) с долевым софинансированием собственников помещений в многоквартирных домах (20%);

Время и место проведения комиссионного отбора: вскрытие конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе будет осуществляться 27 октября 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора отбора;

Даты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок определяются в день вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

Предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов в  г. Торопце лот № 1; лот № 2 (в соответствии с техническим заданием);

Объём работ определяется сметной документацией, техническим заданием заказчика;

Краткая характеристика работ, место выполнения работ, цена договора и максимальный срок выполнения работ указаны в таблице № 1.

Таблица № 1

| № лота | Адрес объекта | Вид работ | Цена договора, тыс. руб. | Максимальный срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 | г. Торопец, ул. Некрасова д. 9 | Капитальный ремонт кровли | 723,53 | до 15 декабря 2010 г. |
| Лот № 2 | г. Торопец, ул. Советская, д. 130 «д» | Капитальный ремонт кровли | 520,00 | до 15 декабря 2010 г. |

Цена договоров сформирована с учётом НДС, других налогов и обязательных платежей;

Комплектацию материалов произвести согласно сметам и технического задания заказчика, все работы произвести в соответствии с действующими строительными и техническими нормами;

Формы, сроки и порядок оплаты: форма расчёта безналичная, при заключении договора может быть предоставлен аванс в размере 20 % от общей стоимости договора. Окончательный расчёт производится в течении 30 банковских дней после подписания актов выполненных работ заказчиком, предоставления подрядчиком счёта и счёта – фактуры;

Срок приёма заявок на участие в комиссионном отборе: 22 октября 2010 и  25 октября 2010 года с 9:00 до 17:00 часов

Документация по комиссионному отбору будет выдана участникам по адресу: г. Торопец, ул. Карла Маркса д. 44 в ООО «Управляющая организация ИнвестТрейд»;

Требования к участникам комиссионного отбора:

- Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом отбора;

- Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодеком РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе;

- Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджете любого уровня  или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётных период.

- Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- Наличие допуска СРО.

Справки о комиссионном отборе можно получить по адресу: г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 44.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к сообщению по проведению

комиссионного отбора

Техническое задание по Лоту № 1

(г. Торопец, ул. Некрасова д. 9)

| № п/п | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЪЁМ РАБОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4510305 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | кв. м | 690 |
| 2 | 4510305 | Разборка обрешётки из брусков с прозорами | кв. м | 690 |
| 3 | 4540121 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством | кв. м | 690 |
| 4 | 4540121 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | кв. м | 690 |
| 5 | 4510304 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 3 |
| 6 | 4540215 | Устройство слуховых окон | шт. | 3 |
| 7 | 4540215 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решёткой | кв. м | 4,5 |
| 8 | 4540215 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проёмов оконных | кв. м | 9 |
| 9 | 4520305 | Перекладка дымоходных труб над крышей с добавлением нового кирпича | м | 20 |
| 10 | 4520305 | Перекладка дымоходных труб под крышей с добавлением нового кирпича | м | 40 |
| 11 | 4540231 | Оштукатуривание поверхности дымоходных труб | кв. м | 162 |
| 12 | 4540201 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | м | 20 |
| 13 | 4540201 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обёртывание толью | м | 10 |
| 14 | 4540162 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | куб. м | 1,004 |
| 15 | 4540163 | Огнезащита обрешёток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | кв. м | 690 |
| 16 |  | Разборка подшивки карнизов чистой из строгальной доски | кв. м | 70 |
| 17 | 4540212 | Подшивка потолков досками обшивки | кв. м | 70 |
| 18 | 4540293 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов | кв. м | 77 |
| 19 | 4540207 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | кв. м | 121,44 |
| 20 |  | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 30,2 |
| 21 |  | Разгрузка мусора строительного | т | 30,2 |
| 22 |  | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 12 км (класс груза 1) | т | 30,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к сообщению по проведению

комиссионного отбора

Техническое задание по Лоту № 2

(г. Торопец, ул. Советская д. 130 «д»)

| № п/п | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЪЁМ РАБОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4510305 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | кв. м | 534 |
| 2 | 4510305 | Разборка обрешётки из брусков с прозорами | кв. м | 534 |
| 3 | 4540121 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством | кв. м | 534 |
| 4 | 4540121 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | кв. м | 534 |
| 5 | 4510304 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 3 |
| 6 | 4540215 | Устройство слуховых окон | шт. | 3 |
| 7 | 4540215 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решёткой | кв. м | 4,5 |
| 8 | 4540215 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проёмов оконных | кв. м | 9 |
| 9 | 4520305 | Перекладка дымоходных труб над крышей с добавлением нового кирпича | м | 32 |
| 10 | 4520305 | Перекладка дымоходных труб под крышей с добавлением нового кирпича | м | 15 |
| 11 | 4540231 | Оштукатуривание поверхности дымоходных труб | кв. м | 118 |
| 12 | 4540201 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | м | 10 |
| 13 | 4540162 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | куб. м | 0,266 |
| 14 | 4540163 | Огнезащита обрешёток под кровлю, покрытия и настилы по формам | кв. м | 534 |
| 15 |  | Монтаж м/к козырька (вход в подвал) | т | 0,1 |
| 16 |  | Монтаж козырька над подъездами из поликарбоната | кв. м | 6 |
| 17 |  | Поликарбонат | кв. м | 6 |
| 18 |  | Масляная окраска металлических поверхностей козырьков, количество окрасок 2 | кв. м | 5,2 |
| 19 |  | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 22,9 |
| 20 |  | Разгрузка мусора строительного | т | 22,9 |
| 21 |  | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 12 км (класс груза 1) | т | 22,9 |