С

Сообщение

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома

Организатором комиссионного отбора для выполнения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома является ТСЖ «Идеал», г. Торопец,   ул. Карла Маркса, д. 67;  тел.:  (848 268)  2 – 19-74;

Заказчик ТСЖ «Идеал»

Подача заявок на участие в комиссионном отборе осуществляется по адресу организатора отбора: г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 67;

Источником финансирования являются денежные средства бюджета города Торопца 40%, средства областного бюджета 50%, с долевым софинансированием собственников помещений в многоквартирном доме (10%);

Время и место проведения комиссионного отбора: вскрытие конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе будет осуществляться 09 ноября 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу : г. Торопец ул. Советская.10.;

Даты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок определяются в день вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

Предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенном по адресу:  г. Торопец ул. Карла Маркса 67(в соответствии с техническим заданием);

Объём работ определяется сметной документацией, техническим заданием заказчика;

Краткая характеристика работ, место выполнения работ, цена договора и максимальный срок выполнения работ указаны в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Цена договора, тыс. руб. | Максимальный срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Торопец, ул. Карла Маркса д.67 | Капитальный ремонт кровли | 558,86 | до 20 декабря 2010 г. |

Цена договоров сформирована с учётом НДС, других налогов и обязательных платежей;

Комплектация материалов производится согласно смете и техническим заданием заказчика, все работы производятся в соответствии с действующими строительными и техническими нормами;

Формы, сроки и порядок оплаты:.Расчёт производится в течении 30 банковских дней после подписания актов выполненных работ заказчиком, предоставления подрядчиком счёта и счёта – фактуры;

Срок приёма заявок на участие в комиссионном отборе: 08 ноября 2010  с 9:00 до 17:00 часов

Документация по комиссионному отбору будет  предоставляться по адресу: г. Торопец, ул. Карла Маркса д. 67 в ТСЖ «Идеал» и размещена на сайте WWW. toropets.net.

Требования к участникам комиссионного отбора:

- Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом отбора;

- Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе;

- Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджете любого уровня  или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётных период.

- Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- Наличие допуска СРО, по видам работ, оказывающим влияние на безопасность конструкций.

Справки о комиссионном отборе можно получить по адресу: г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 67

И по телефону: 8 48(268) 2-19-74

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к сообщению по проведению

комиссионного

Техническое задание

на капитальный ремонт жилого дома № 67 по ул. К – Маркса

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровли из асбестоцементнызх листов | м2 | 442 |
| 2 | Устройство кровель из асбестоцементных листов по сплошной обрешетке с устройством | м2 | 442 |
| 3 | Устройство пароизоляции прокладочной в 1 слой | м2 | 442 |
| 4 | Разборка обрешетки из брусков | м2 | 442 |
| 5 | Огнезащита обрешетки под кровлю | м2 | 442 |
| 6 | Смена стропил из бруса 150мм*150мм | м.п | 20 |
| 7 | Огнезащита стропил | м.п | 20 |
| 8 | Перекладка печных труб под кровлей с добавлением нового кирпича более 50% (1,65*2,8) (0,4*2,8) | м.п м.п | 11 32 |
| 9 | Перекладка печных труб над кровлей с добавлением нового кирпича более 50% ( 0,4 * 0,7 ) (1,65*0,7) | м.п м.п | 6 10 |
| 10 | Оштукатуривание труб в чердачном помещении | м2 | 24 |
| 11 | Оштукатуривание труб над кровлей | м2 | 10 |
| 12 | Устройство обделок вокруг печных труб из листовой оцинкованной стали | м.п | 26 |
| 13 | Разборка подшивки карнизов из досок | м2 | 55 |
| 14 | Подшивка карнизов из досок | м2 | 55 |
| 15 | Окраска карнизов из досок за 2 раза | м2 | 55 |
| 16 | Разборка слуховых окон, прямоугольных односкатных | шт | 2 |
| 17 | Устройство слуховых окон сжалюзийной решеткой 1 *1,5м | шт | 2 |
| 18 | Окраска слуховых окон за 2 раза | м2 | 3 |
| 19 | Устройство деревянных инвентарных лесов ( в вертикальном проекте ) | м2 | 450 |
| 20 | Погрузка мусора строительного вручную | т | 10 |
| 21 | Перевозка строительного мусора до 12 км | т | 10 |
| 22 | Разгрузка мусора строительного | т | 10 |
| 23 | Частичная замена канализационных труб | м.п | 20 |