Сообщение  о проведении отбора

подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем водоснабжения в жилом  доме  №62 по улице Калинина, включённого в Муниципальную адресную  программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Торопца на 2011 год.

Заказчик: Товарищество собственников жилья  «Калинка»

Организатором комиссионного отбора  является Товарищество собственников жилья «Калинка», председатель  Федотова Людмила Борисовна

Заказчик : ТСЖ «Калинка»

Подача заявок на участие в комиссионном отборе осуществляется по адресу : г. Торопец, ул. Советская д.10;

Источником финансирования:    средства областного бюджета в размере 50%, средства бюджета города Торопца в размере 40% и софинансирование собственниками жилых помещений в размере 10% от общей суммы сметы на выполнение капитального ремонта.

Время и место проведения комиссионного отбора: вскрытие конвертов с заявками на участие в  отборе будет осуществляться :22ноября 2011 года в 14 часов 30 минут по адресу г.Торопец ул. Советская д.10

Даты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок определяются в день вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

Предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения.

Объём работ определяется сметной документацией, техническим заданием заказчика;

Краткая характеристика работ, место выполнения работ, цена договора и максимальный срок выполнения работ указаны в таблице № 1.

Таблица № 1

| № | Адрес объекта | Вид работ | Цена договора, тыс. руб. | Максимальный срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | г. Торопец, ул. Калинина, дом №62 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 400.0 | В течение 25 дней с момента подписания договора. |

Цена договора сформирована с учётом НДС, других налогов и обязательных платежей;

Комплектацию материалов произвести согласно сметам и технического задания заказчика, все работы произвести в соответствии с действующими строительными и техническими нормами. Сроки и порядок оплаты

-Форма расчета безналичная;

-Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

Срок приема заявок на участие в отборе с 12 ноября 2011 года по 21 ноября 2011 года с 9:00 до 16:00 часов; Документация по отбору будет выдана участникам по адресу: г. Торопец ул. Калинина, д. 62.Плата за получение комплекта документации не устанавливается. Официальным изданием для опубликования Документации по отбору определен официальный сайт Администрации г. Торопца (www.toropets.net), официальное печатное издание газета «Мой край»

правки о комиссионном отборе можно получить по телефону: 8-952-064-11-37

Контактное лицо: Федотова Людмила Борисовна

Техническое задание на проведение  капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоснабжения многоквартирного дома с установкой общедомового   счётчика холодной воды

г. Торопец, ул. Калинина, дом №62

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГЭСНр65-1-3 | Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100м | 4,29 |
| 2. | ГЭСНр65-3-13 | Снятие задвижек до 100 мм, вентилей диаметром. до 100 мм | 100 Шт. 100 Шт. | 0,06 0,26 |
| 3. | ГЭСНр16-04-002-05 | Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружного диаметром. 50 мм | 100 пм | 2,7 |
| 4. | ГЭСНр16-03-002-02 | Прокладка трубопровода водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм | 100м | 1,78 |
| 5. | ГЭСНр16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубороводах из напорных полиэтиленовых труб диаметром до. 50мм | шт | 4 |
| 6. | ГЭСНр16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из многослойных металлополимерных труб диаметром до 50мм | шт | 16 |
| 7. | ГЭСНр16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из многослойных металлополимерных труб диаметром до 25мм | шт | 70 |
| 8. | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание водопровода | 100 м | 3,7 |
| 9. | ГЭСНр16-06-005-02 | Установка счётчиков (водомеров) диаметром 50 мм | 1 счётчик | 1 |
| 10. | ГЭСН16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |